|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Hari/ Tanggal | Kegiatan |
| 1 | Jum’at/ 13-02-2015 | Pembentukan kelompok |
| 2 | Sabtu/ 14-02-15 | Pengerjaan rogress 1   * Pembuatan judul SI * Membuat timeline * Membuat pembagian jabatan dan tugas |
| 3 | Minggu/ 15-02-15 | Pembuatan file ppresentasi progress 1 |
| 4 | Senin/ 16-02-2015 | Presentasi progress 1 (timeline dan pembagian tugas)  Revisi:   * Timeline kurang detail, harus lebih dilengkapi * Belum menggunakan tool * Github   Tugas:   * Revisi progress 1(timeline) * Membuat spesifikasi (Perancangan PL) * Mengerjakan progress time minggu pertama sesuai timeline |
| 5 | Selasa/ 17-02-2015 | Pengerjaan progress 2:   * Revisi Timeline * Github * Mendapatkan kebutuhan utama (Analisa Kebutuhan) PL |
| 6 | Rabu/ 18-02-2015 | Pengerjaan progress 2:   * Membuat kuisioner * Validasi Kebutuhan PL |
| 7 | Kamis/ 19-02-2015 | Progress pembuatan SKPL |
| 8 | Jum’at/ 20-02-2015 | Pengerjaan progress 2:   * Melanjutkan progress SKPL * Menentukan Pembagian Tugas secara lebih rinci |
| 9 | Sabtu/ 21-02-2015 | * Membuat file presentasi untuk progress 2 * Membuat rancangan Interface PL |
| 10 | Senin/ 23-02-2015 | Presentasi progress 2  Revisi :   * Alur kerja harus dipisah-pisah (penyewaan dan pengembalian) * Final state kurang benar * Aactivity dibuat di UML * Laporan data peminjaman, batas waktu, jumlah * Informasi denda perhari perbulan, hilang, rusak * Laporan peminjaman * Explore Github   Tugas :   * Dokumentator membuat dokumentasi * Analys menentukan fitur-fitur utama (SKPL-DPPL) untuk diberikan kepada programmer * Designer membuat interface PL * Progammer membuat Database serta memulai mengimplementasi Sistem informasi PL tersebut, * Presentasi prototype * Menampilkan form-form SI tersebut |
| 11 | Selasa/ 24-02-2015 | Pengerjaan progress 3:   * Menyelesaikan SKPL-DPPL |
| 12 | Rabu/ 25-02-2015 | Pengerjaan progress 3:   * Membuat rancangan Database * Membuat rancangan Prototype |
| 13 | Kamis/ 26-02-2015 | Pengerjaan progress 3:   * Memulai implementasi interface * Memulai implementasi database |
| 14 | Jum’at/ 27-02-2015 | Pengerjaan progress 3:   * Menyelesaikan database. * Meneruskan progress implementasi interface * Memulai implementasi prototype UI |
| 15 | Sabtu/ 28-02-2015 | Pengerjaan progress 3:   * Meneruskan implementasi interface. * Meneruskan implementasi prototype UI. |
| 16 | Minggu/ 01-03-2015 | Pengerjaan progress 3:   * Menyelesaikan implementasi interface. * Meneruskan progress implementasi prototype UI. * Membuat dokumentasi. * Membuat file untuk presentasi progress 3. |